# Ipro Wordle – Andrea Guidi

Inhaltsverzeichnis

1	Problem- und Aufgabenstellung	3

1.1	Mindestanforderungen	3

1.2	Zusatzfeatures	3

2	Architektur	4

3	Projektplan	5

3.1	Zeitplan	5

3.2	Version 1 "Skateboard"	5

3.3	Weiterführende Versionen	5

4	Projekt Umsetzung	6

4.1	Projektaufteilung	6

4.2	Api	6

4.3	Testing	7

4.4	KI-Benutzung	7

5	Protokoll	8

5.1	Besprechung vom 19.01.2026 12:20	8

# Problem- und Aufgabenstellung

## Mindestanforderungen

Das Spiel Wordle umfasst viele verschiedene Features und Anforderungen:

- Gameplay

  - Generierung eines zufälligen Lösungsworts

    - Per API oder fester Wortliste

    - Wörterbuch-API

  - Worteingabe durch den Benutzer

  - Validation des Eingegebenen Wort

    - Prüfung welche Buchstaben korrekt sind bzw. im Wort vorkommen

- Statistik (Datenbank)

  - Anzahl versuchte Wordles

  - Anzahl an geschafften Wordles pro Anzahl "guesses"

  - Win %

  - Win-Streak

  - Max. Win-Streak

- UI

  - Animation bei Worteingabe

  - Anzeige der Hinweise (Buchstabe kommt vor oder Nicht)

  - Anzeige der Statistik

  - Bildschirmtastatur

  - Optionen/Einstellungen (für Zusatzfeatures)

## Zusatzfeatures

Nebst der Grundfunktionalität von Wordle sollen zusätzliche Features eingebaut werden, die das Projekt originell machen. Allerdings möchte ich mich noch nicht zu Beginn des Projekts darauf festlegen welche Features davon implementiert werden.

Mögliche Features beinhalten:

- Unterschiedliche Wortlänge

- Auswahl mehrer Sprachen

- Hard-Mode (Hinweise müssen verwendet werden)

- Hinweise (Buchstabe vorgeben, Buchstabe der nicht vorkommt vorgeben etc.)

- Unit-Tests

- "Mathe-Modus" wie Nerdle

# Architektur

Das Projekt wird augeteilt in Frontend:

- GUI fürs Wordle

- Handling von Userinputs zusammensetzt und

Und Backend:

- Wordle Logik

- Verbindung zur Datenbank

- Verbindung zu Wordle API (noch undefiniert)

Die Wahl eines Frameworks für das Projekts ist frei wählbar, es ist allerdings empfehlenswert ein Framework zu wählen, mit dem man sich bereits etwas auskennt, um sich voll auf den Inhalt des Projekts konzentrieren zu können. Für mich kommen die Frameworks C# Blazor oder Java SpringBoot in Frage. Ich entscheide mich für C# Blazor, da ich so noch etwas mehr über die Architektur in der .NET-Umgebung lernen kann und ich mich sehr dafür interessiere.

Zusätzlich wird eine Datenbank benötigt, um die Statistiken persistent zu speichern. Als Datenbankmanagementsystem (DBMS) wird SqlServer (gehostet per Docker Container) verwendet. Diese kann ich per Entity-Framework direkt an die dazugehörigen Objekte in C# binden.

# Projektplan

## Zeitplan

| Datum | Ziel | Erreicht | Beschreibung |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2026 | Projektstart | JA | Projektidee, Planung und Github Repo erstellt |
| 19.01.2026 | Skateboard + Wortgenerierung |  |  |
| 26.01.2026 | GUI Implementation – Game visualisieren |  |  |
| 02.02.2026 | Datenbank + Statistik |  |  |
| 09.02.2026 | Zusatzfeatures |  |  |
| 16.02.2026 | Feinschliff/Projektabschluss + Weitere Zusatzfeatures |  |  |

## Version 1 "Skateboard"

Das "Skateboard" soll ein erster funktionierender Stand des Projekts sein. Es soll also funktionieren und einen Teil des Zwecks erfüllen mit möglichst kleinem Aufwand.

Für dieses Projekt bedeutet das, dass das Spiel Wordle funktionieren soll, ohne GUI direkt in der Konsole. Der Fokus wird dabei auf das Backend gelegt, allerdings noch ohne Persistierung der Statistik in der Datenbank oder sonstiger Zusatzfeatures.

Es soll ein 5-Buchstaben langes Wort vorgegeben werden (manuell), der Benutzer soll Wörter raten können und die nötigen Hinweise (gelb/grün) erhalten um das Lösungswort finden zu können.

## Weiterführende Versionen

Direkt im Anschluss an das Skateboard möchte ich mir der "Generierung" eines Wortes widmen, um das Gameplay und die dazugehörige Funktionalität vorest abzuschliessen.

In der nächsten Version möchte ich ein Web-User Interface implementieren. Hauptsächlich aus dem Grund, dass man dann am Marktplatz etwas Visuelles zu präsentieren hat. Und erst im Anschluss wird die Datenbank implementiert, um die Statistik zu führen und zu persistieren.

Wenn all dies getan ist und sozusagen ein fester Wordle Klon steht, werden nun individuelle Zusatzfeatures implementiert, die das Projekt originell machen.

# Projekt Umsetzung

## Projektaufteilung

Um die Entwicklungsumgebung zu verwalten, wird Aspire verwendet. Darüber können Docker Container verwaltet (z.B. für die Datenbank) werden und Logs zentral eingesehen werden.

Ausgeführt wird das "AppHost" Projekt, dieses startet den Datenbankcontainer und prüft auch direkt mit dem DbMigrationService ob es neue Datenbankmigrationen die auf die Datenbank angewendet werden müssen. Sobald dieser Service fertig ist, wird die WebApp gestartet und steht zur Verfügung.

Des Weiteren Teile ich das Projekt in 3 Unterprojekte auf:

- Domain – Definiert Objekte die in der gesamten Solution verwendet werden können

- Infrastructure – Für die Kommunikation mit Umsystemen zuständig wie Datenbank, API’s oder die GameEngine (referenziert Domain)

- WebApp – Das Web-GUI der App, zeigt das Game an und verwaltet User-Inputs (referenziert Infrastructure)

## Api

Um ein zufälliges Wort als Lösungswort zu erhalten verwende ich die REST-API von Random Word API diese enthält zusätzlich Optionen für die Länge des Wortes, sowie die Sprache was für zukünftige Features sehr nützlich sein kann.

Um zu prüfen ob das eingegebene Wort des Benutzers auch existiert verwende ich die REST-API WordsAPI die wie ein Wörterbuch funktioniert. Diese stellt allerdings nur die englische Sprache zur Verfügung.

## Testing

Um sicherzustellen, dass der Algorithmus zur Überprüfung der geratenen Buchstaben korrekt funktioniert, werden mehrere Unit-Tests implementiert. Diese ermöglichen es, auch bei zukünftigen Änderungen schnell zu prüfen, ob der Algorithmus weiterhin richtig arbeitet, ohne alles manuell testen zu müssen.
Für die Unit-Tests werden verschiedene Test-Cases durchgegangen, das können ganz offensichtlichen Dinge wie das geratene Wort ist dasselbe Wort wie das Lösungswort sein, aber auch "Edge-Cases" die Wörter vergleicht mit mehreren Duplikaten an unterschiedlichen Orten etc.

## KI-Benutzung

Die Logos, die in der App und der Dokumentation verwendet werden, wurden mithilfe von KI bzw. ChatGPT generiert. Des Weiteren wurde ein Teil vom CSS der WebApp durch KI generiert um Zeit, sowie unnötigen Aufwand einzusparen.

# Deployment

Für das Deployment gab es viele mögliche Optionen die WebApp ins Internet zu stellen. Da mich noch nicht so gut mit Github auskenne wollte ich mich etwas mehr mit Github Actions auseinandersetzen und das Deployment so realisieren.

## Umgebung

Von der Arbeit habe ich einen eigenen Developer Azure Tenant indem ich Azure Ressourcen erstellen und verwalten kann. Daher kann ich die WebApp mithilfe eines App Services in meinem eigenen Azure Tenant hosten.

Der App Service funktioniert im Grunde wie ein WebServer und repräsentiert im Grunde genommen eine VM auf welcher meine App dann laufen wird.

## Umsetung

Damit zukünftige Updates der App einfach möglich sind verläuft das Deployment nach dem Continuous Integration / Continuous Deployment Prinzip. Es gibt also erst einen "Build" der die App kompiliert und anschliessen ein "Deploy" das die App auf den App Service einspielt.

Dies ging erstaunlich einfach da von Microsoft/Github bereits Templates für CI/CD zur Verfügung stehen die problemlos verwendet werden können.

Die Github Action fürs Deployment wird bei jedem Commit auf den master Branch ausgeführt und pusht so den neusten Stand auf den App Service.

# Protokoll

## Besprechung vom 19.01.2026

Besprochene Themen:

- Aktueller Stand: Skateboard erreicht, Wordle Console App mit Wortgenerierung/Prüfung per API

- Ist eine Datenbank überhaupt nötig? Für so eine geringe Menge an Daten kann auch eine einfache JSON-Datei reichen.

- Frameworkwahl warum C# Blazor Vorteile etc.

- Dokumentation per word

Weiteres Vorgehen:

- Hinzufügen eines benutzerfreundlichen UI’s mithilfe einer WebApp

## Besprechung vom 26.01.2026

Besprochene Themen:

- Mein eigner Name Name /Credits anzeigen im Footer der Website

- Welche Features/Arbeiten am Projekt kann ich noch als "Challange machen, nicht "more oft he same"

- Wie kann man UI’s testen

- Verwendete Lizenzen in der App

Weiteres Vorgehen:

- Hinzufügen von Statistik

  - Avg. Guesses für alle/pro User

  - Zeit pro Wort

- Variable Wortlänge/Anzahl Guesses konfigurierbar bereitstellen

## Besprechung vom 02.02.2026

Besprochene Themen:

- Aktueller Stand sehr gut App funktioniert soweit vollumfänglich

- Deployment der App

  - Dass man es auch gut vorführen kann z.B: bei Daniel Hass Switchengine anfordern und dann in einem Docker container deployen.

  - In eigenen Azure Tenant deployen

- Dokumentation C# Mehtodenkommentar mit /// hinzufügen wie «Java Doc» mit param/Returns/Exception etc. hauptsächlich für public/protected Methoden

- Mehr Unittests höhere Testabdeckung z.B. API-Endpoints testen

  - Testabdeckung des Codes mithilfe einer Library ausmessen?

Weiteres Vorgehen:

- Deployment der App

- WebApp noch "polieren" um User Experience zu verbessern z.B. neustart eines Wordles

- Dokumentation nachführen/abschliessen